**Ejercicio 1**

1. Comparar la línea base de cronograma con el calendario actual. Utilizar OpenProj o similar para comparar las fechas de inicio/fin de las actividades con el avance actual del calendario.

* Definir una métrica para medir el tiempo de ejecución de una tarea (tiempo de ejecución real de tareas).
* Medida: días ejecutados (en días) por cada tarea.
* Registro de ejecución de tareas, donde diga, para cada tarea, cuándo comenzó efectivamente y cuánto tiempo lleva ejecutándose.
* Método de medición: leer en el registro de ejecución de tareas cuánto tiempo lleva efectivamente consumido cada tarea y tomar la cantidad de días.
* Indicador:
  + Si (
  + Si la diferencia es mayor al 10% alerta amarilla.
  + Si la diferencia es mayor al 20% alerta roja.

1. Comparar la línea base de costos con la puta cuenta actual.
2. Satisfacción del cliente, documentación generada, grado de aplicación de los procesos definidos en la planificación.

**Ejercicio 2**

1. Monitorear semanalmente el avance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos.
2. Múltiples ciclos de testeo y control sobre el programa desarrollado.