**Ejercicio 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Situación | Contrato |
| El trabajo debe comenzar lo antes posible y el alcance definitivo del proyecto no está terminado. | Tiempo y materiales |
| Comprar 10.000 kilos de soja. | Precio Fijo |
| Contratar los servicios de una consultora para disminuir los riesgos del proyecto. | Tiempo y Materiales |
| En un proyecto hay cambios en el alcance y los precios de mercado son transparentes y de fácil acceso. | Reembolso de Costos |
| El alcance está definido y no tienes tiempo para controlar los gastos del vendedor. | Precio Fijo |
| Como parte del proyecto debe adquirirse dos servidores de aplicación. | Precio Fijo |
| Avanzado el proyecto, se encuentra que debe contratar los servicios de un especialista en instalación y configuración de redes (debe decidir que incorporar y hacer la instalación). | Tiempo y materiales |

**Ejercicio 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proveedor 1 | | Proveedor 2 | | Proveedor 3 | |
| **Criterio** | **Importancia** | **Nota** | **Puntaje** | **Nota** | **Puntaje** | **Nota** | Puntaje |
| Costo | 20% | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 7 | 1,4 |
| Tiempo de entrega | 15% | 8 | 1,2 | 7 | 1,05 | 4 | 0,6 |
| Funcionalidad | 25% | 4 | 1 | 5 | 1,25 | 9 | 2,25 |
| Mantenimiento | 10% | 6 | 0,6 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 |
| Compatibilidad | 10% | 8 | 0,8 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 |
| Garantía | 20% | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 |
| TOTAL | 100% |  | 5,6 |  | 5,7 |  | 6,25 |

**Ejercicio 3**

Probablemente, por conveniencia y facilidad, convendría contratar un servicio. Esto permite desligarse del problema del mantenimiento, configuración, backup, disponibilidad, etc.

Un problema de esta solución es que no es propio. Es posible que el negocio cierre, se deje de dar soporte, aumenten los costos, etc.

**Ejercicio 4**