Modelos prescriptivos de procesos

- Objetivos:

  - Determinar el orden de las etapas involucradas en el desarrollo del software,

  - Establecer el criterio de transición para progresar de una etapa a la siguiente (Bohem):

    - Criterio para determinar la finalización.

    - Criterio para comenzar y elegir la siguiente.

- Un modelo prescriptivo o ciclo de vida apunta a:

  - ¿Qué debemos hacer a continuación?

  - ¿Por cuánto tiempo debemos hacerlo?

- Las principales diferencias entre distintos modelos de ciclo de vida están divididas en tres grandes visiones:

  - El alcance del ciclo de vida (hasta dónde se desea llegar con el proyecto): sólo saber si es viable el desarrollo de un producto, el desarrollo completo o el desarrollo completo más actualizaciones y mantenimiento.

  - La cualidad y cantidad de las etapas en que será dividido el ciclo de vida: según el que sea adoptado y el proyecto para el cual sea adoptado.

  - La estructura y la sucesión de las etapas, si hay realimentación entre ellas y si hay libertad de repetirlas (iteración).

- Prescripciones de la forma en que el desarrollo de software debería llevarse a cabo.

- Descripciones de la forma en que el desarrollo se lleva a cabo realmente.

- Cada modelo incluye los requerimientos del sistema como entrada y el producto liberado al uso como salida.

- Modelos:

- Modelo en Cascada.

- Modelo en V.

- Modelos Incrementales

  - Modelo Incremental.

  - Modelo RAD/DRA.

- Modelos Evolutivos

  - Construcción de Prototipos.

  - Modelo en Espiral.

  - Desarrollo Concurrente

- Modelos Especializados

  - Modelo de Desarrollo Basado en Componentes.

  - Software Orientado a Aspectos

  - Ciclo de Vida Orientado a Objetos.

- Rational Unified Process (RUP).

- Métodos Ágiles.

- Otros …

Code-and-fix Model

- Problemas

  - El código llega a ser muy caro para corregir (los errores no son encontrados hasta muy tarde en el proceso)

  - El código no satisface las necesidades del usuario (no hay fases de requerimientos).

  - El código no fue planeado para modificación, no es flexible.

- ¿Cuándo usar?

  - Existe una programación de desarrollo ajustada  Se desarrolla código rápidamente y se ven ‘resultados’ inmediatamente.

Modelo en Cascada

Definición de Requerimientos  Planeamiento Estimaciones  Análisis del Sistema  Diseño del Sistema y del Software  Implementación y Pruebas de Unidades  Integración y Pruebas del Sistema  Explotación y Mantenimiento.

- Ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de forma tal que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior.

- Ventaja:

  - Cada fase genera entradas y documentación a la siguiente.

- Se considera el modelo “clásico” del desarrollo de software

  - + antiguo, + usado

- Enfoque sistemático secuencial

- Críticas:

  - Los proyectos reales raramente pueden seguir el flujo secuencial que se propone.

  - Problemas con requerimientos o diseño  Se resuelven luego de la implementación (con costos inmensamente superiores a su resolución en etapas tempranas).

  - Alta dependencia entre fases  Se tarda mucho tiempo en pasar por todo el ciclo.

  - Producto operativo al final  alta paciencia del cliente.  todo o nada.

- Utilidad: cuando los requerimientos son bien comprendidos al inicio del proyecto y no son volátiles.

Modelo en cascada con realimentación

Modelo en V

- Involucra chequeos y pruebas de cada una de las etapas del modelo de cascada.

- Una fase además de utilizarse como entrada para la siguiente, sirve para validar o verificar otras fases posteriores.

- Proviene del principio que establece que los procedimientos utilizados para probar si la aplicación cumple las especificaciones ya deben haberse creado en la fase de diseño (o antes).

- Desventajas:

  - El riesgo es mayor que el de otros modelos.

    - En lugar de hacer pruebas de aceptación al final de cada etapa, las pruebas comienzan a efectuarse luego de haber terminado la implementación.

  - No contempla la posibilidad de retornar a etapas inmediatamente anteriores.

  - Se toma toda la complejidad del problema de una vez y no en iteraciones o ciclos de desarrollo.

- Ventajas

  - Modelo más robusto y completo que el Modelo de Cascada,

  - Puede producir software de mayor calidad que con el modelo de cascada.

Modelos incrementales

- Cada secuencia produce un “incremento” de software, según importancia y prioridades del cliente.

- Cada incremento se desarrolla sobre aquél ya entregado.

- Cada iteración o “incremento” produce una versión operativa  se entrega un producto operacional.

- Incrementos: proporcionan un subconjunto de funcionalidad  se entrega “algo de valor” al cliente con cierta frecuencia.

- El cliente se involucra más  usan los incrementos como prototipos y generan experiencias de validación.

- Difícil de aplicar a sistemas transaccionales que tienden a ser integrados y a operar como un todo.

- Los errores en los requisitos se detectan tarde.

- Utilidad:

  - Cuando no se dispone del personal para una instalación completa

  - Cuando se pueden definir incrementos acotados en tamaño, con funcionalidades bien definidas.

  - Cuando no se está seguro de cumplir con plazos de tiempo o se tiene una fecha imposible de cambiar.

  - No es recomendable para atributos de calidad críticos.

Modelo DRA: desarrollo rápido de aplicaciones

- Objetivo: crear sistemas funcionales en períodos extremadamente cortos.

- Lineal secuencial (cascada) con ciclo extremadamente corto.

- Candidatos: sistemas que se pueden modularizar  equipos de desarrollo paralelos.

- Basado en el uso de componentes.

- Enfatiza la reutilización.

- Candidatos DRA: Aplicaciones modularizables, cuyas funciones principales puedan completarse en menos de 3 meses.

- Críticas:

  - Proyectos grandes  gran número de personas.

  - Requiere alto compromiso de desarrolladores y clientes (actividades rápidas).

  - No apto para todo tipo de sistema (ej. no modularizable, bajo nivel de reuso de componentes).

  - Si se quisiera alcanzar alta performance ‘poniendo a punto’ las interfaces de las componentes del sistema,

  - Desaconsejable cuando existen altos riesgos técnicos (nuevas tecnologías o interoperabilidad con software existente).

Modelos evolutivos

- Se adaptan más fácilmente a los cambios introducidos a lo largo del desarrollo.

- Iterativos/(¿Incrementales?)

  - Permiten repetir las secuencias de ejecución de etapas/fases

  - En cada iteración se obtienen versiones más completas del software.

- Modelos:

  - Construcción de Prototipos

  - Modelo en Espiral

  - Modelo Concurrente

Construcción de Prototipos

Escuchar al cliente  Construir prototipo  Validar prototipo  (repetir)

- No están claros los requerimientos al inicio.

  - Sistemas nuevos, poco conocimiento del dominio

- Útil cuando hay inseguridades del lado cliente y/o desarrollador.

- Reduce el riesgo.

- Especificación: desarrollo creciente.

- No modifica el flujo del ciclo de vida.

- Una vez identificados los requerimientos, se construye el producto.

- Críticas:

  - Cliente puede creer que es el sistema.

  - Peligro de malas elecciones iniciales (quick and dirty) (compromisos de calidad, implementación, mantenimiento)…

- Utilidad:

  - Usar cuando inicialmente no están claros los requisitos.

  - Definir claramente al inicio las reglas de juego con el cliente  prototipo para definir requerimientos

- Para que sea efectiva:

  - Debe ser un sistema con el que se pueda experimentar.

  - Debe ser barato en relación al desarrollo del sistema.

  - Debe poder desarrollarse rápidamente.

  - Énfasis en la interfaz de usuario.

  - Equipo de desarrollo reducido.

  - Herramientas y lenguajes adecuados.

- “El prototipado es un medio excelente para recoger el ‘feedback’ (realimentación) del usuario final”

Modelo en espiral

- Comenzar produciendo una pequeña parte del sistema (completamente funcional)

- Una vez completada, se procede a crear una segunda parte, acoplada a la primera.

- En cada iteración se obtiene una versión aumentada del sistema hasta terminar.

- Este modelo, a diferencia de los otros, toma en consideración explícitamente el riesgo  actividad importante en la administración del proyecto.

- Cada ciclo empieza identificando:

  - Los objetivos de la porción correspondiente.

  - Las alternativas  al compararlas con los objetivos se analizan los riesgos.

  - Las restricciones.

- Cada ciclo se completa con una revisión que incluye todo el ciclo anterior y el plan para el siguiente.

Fases:

- Definición de objetivos:

  - Se definen los objetivos, las restricciones del proceso y del producto.

  - Se identifican los riesgos y se elaboran estrategias alternativas dependiendo de estos.

- Evaluación y reducción de riesgos:

  - Se realiza un análisis detallado de cada riesgo identificado.

  - Pueden desarrollarse prototipos para disminuir el riesgo de requisitos dudosos.

  - Se llevan a cabo los pasos para reducir los riesgos.

- Desarrollo y validación:

  - Se escoge el modelo de desarrollo después de la evaluación del riesgo.

  - El modelo que se utilizará (cascada, sistemas formales, evolutivo, etc.) depende del riesgo identificado para esa fase.

- Planificación:

  - Se determina si continuar con otro ciclo.

  - Se planea la siguiente fase del proyecto.

Ventajas:

- La calidad y gestión de riesgo son el primer objetivo.

- Permite usar el prototipado en todas las etapas de la evolución para reducir el riesgo.

- Mantiene el enfoque sistemático de los pasos sugeridos por el modelo cascada, pero lo incorpora dentro de un marco iterativo más real.

Problemas:

- Requiere de experiencia en la identificación de riesgos.

- Difícil de convencer a los clientes de que es controlable.

- Requiere mucha habilidad para el análisis de riesgos y de esta habilidad depende su éxito.

Problemas de los modelos evolutivos:

- La planificación es un problema:

  - Número incierto de ciclos de iteración requeridos para completar el software.

  - Las técnicas de gestión y estimación se basan en configuraciones lineales de las actividades.

- Los procesos evolutivos no establecen la velocidad máxima de la evolución: calibrar el ritmo es un problema.

  - Demasiado rápido  Caos

  - Demasiado lento  Baja productividad

- Se enfocan en flexibilidad y extensibilidad y no en la alta calidad (cero defecto).

Modelos especializados

Desarrollo basado en componentes

- Incorpora características del modelo en espiral y es evolutivo por naturaleza: Enfoque iterativo para la creación del SW.

- Enfatiza la reusabilidad.

- Configura aplicaciones desde componentes preparados de SFW.

- 70% de reducción del tiempo del ciclo de desarrollo

- 84% de reducción del costo del proyecto.

Pasos

- Se hace una investigación de los componentes disponibles.

- Se consideran los aspectos de integración de componentes.

- Se diseña una arquitectura de software para acoplar los componentes.

- Los componentes se integran en la arquitectura

- Se realizan pruebas detalladas.

Basado en modelo en espiral (evolutivo e iterativo)

Ventajas:

- Reducen la cantidad de software a ser desarrollado

- Reducen costos, riesgos, tiempo de entrega.

Desventajas:

- Compromisos en los requerimientos.

- Evolución de componentes, módulos o subsistemas.

Desarrollo orientado a aspectos

- Conforme los sistemas se vuelven más complejos y elaborados

  - Ciertos ‘intereses’ o ‘aspectos’ abarcan toda la arquitectura.

- Ejemplo: Seguridad, Tolerancia a fallas, Reglas de negocio, Sincronización de tareas, Gestión de la memoria, etc.

- Intereses transversales

  - Múltiples funciones, características e información

- Desarrollo de Software Orientado a Aspectos o Programación Orientada a Aspectos

  - Proceso y enfoque metodológico para definir, especificar, diseñar y construir aspectos.

- El modelo en espiral es apropiado cuando se identifican y construyen los aspectos.

- El desarrollo concurrente es apropiado para el desarrollo independiente de los aspectos.

Proceso Unificado Racional (RUP)

- Rumbaugh, Booch y Jacobson establecieron el UML (Unified Modeling Language) a principios de los ’90, y se convirtió en un estándar de la industria en 1997 para desarrollo orientado a objetos.

- UML originalmente no incorpora la definición del proceso de software

- En los años siguientes los autores desarrollaron el PU, basado en UML.

- Es un modelo de proceso de propiedad comercial.

- Define un proceso de software guiado por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental.

- Integra un conjunto de “buenas prácticas” para el desarrollo de software válido para varios tipos de proyectos y organizaciones.

  - Desarrollo iterativo.

  - Gestión de requerimientos.

  - Uso de arquitecturas basadas en componentes.

  - Uso de técnicas de modelado visual

  - Verificación continua de calidad.

  - Control y gestión de cambios

Fases

Métodos Ágiles

- Surgen en 2000 como alternativa a los procesos de desarrollo de software tradicionales:

  - Caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera en cada una de las actividades desarrolladas.

- Punto de partida: Manifiesto Ágil  documento que resume la “filosofía ágil”.

Principios:

- Valorar al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas.

  - La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software.

- Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación.

  - No producir documentos a menos que sean necesarios de forma inmediata para tomar una decisión importante.

- La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato.

  - Se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo.

- Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan.

  - La habilidad de responder a los cambios que puedan surgir al largo del proyecto (cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso del mismo.

Programación Extrema (XP – Extreme Programming)

- Metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software.

- Promueve el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores

- Realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo.

- Comunicación fluida entre todos los participantes

- Simplicidad en las soluciones implementadas.

- Flexibilidad para enfrentar los cambios.

- Utilidad: Requerimientos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico.

SCRUM

- Define un marco para la gestión de proyectos.

- Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos.

- Características:

  - El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con una duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente.

  - Promueve las reuniones a lo largo proyecto, entre ellas destaca la reunión diaria de 15 minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración.

Otros ciclos de vida

Ingeniería Inversa, Reingeniería, MDA (Model-Driven Architecture), TDD (Test Driven Development), etc…

Importancia del ciclo de vida

- Para tener éxito en un proyecto, tanto los administradores de proyecto como todos los miembros del equipo de proyecto (además de los clientes y gerentes) deben contar con herramientas de comunicación tales como una terminología común y un acuerdo respecto al ciclo de vida a utilizar.

- El ciclo de vida es la guía que siguen todos los stakeholders y que posibilita conocer en todo momento dónde se encuentra el proyecto.

- Cada proyecto tiene su “óptimo”.

- ¿“iterativo” o “incremental”?

- ¿Hay margen para especular en la fase de desarrollo?

- ¿O hay que entregar algo desde el primer día?

- ¿Son entendidos los requerimientos?

- ¿Cuáles son los riesgos?

- ¿Hay una fecha fija de terminación?

- ¿Qué tan experimentado es el equipo y el cliente?

- ¿La tecnología es probada?

- ¿Requerimientos de calidad?

Selección y adaptación de un Modelo de Ciclo de Vida (MCV)

- La selección del MCV más apropiado es el primer paso, el siguiente es su ajuste o adaptación a las necesidades del proyecto.

- Un método frecuente de adaptación es el de realizar combinaciones entre diferentes modelos.

Proceso de selección:

- Familiarizarse con los distintos modelos.

- Examinar las siguientes características:

  - Requerimientos

  - Equipo de Proyecto

  - Comunidad de usuarios

  - Tipo de proyecto (desarrollo, mejoramiento, mantenimiento, etc.)

  - Riesgos

- Revisar cómo se ajusta el CV con los estándares de la organización, clientes, tipo de proyecto y demás.

- Identificar un conjunto de fases y actividades.

- Establecer los entregables internos y externos.

- Definir plantillas y guías para los entregables.

- Determinar revisiones, inspecciones, puntos de verificación y validaciones e hitos.

- Evaluar la efectividad del CV e implementar mejoras en caso de ser necesario.