## Slide 1: IEEE 730
Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA)

## Slide 2: PLAN DE CALIDAD
Define la calidad del software deseado y describe cómo valorarla. Por lo tanto, define lo que es software de “alta calidad”.
Selecciona los estándares organizacionales apropiados para un producto y un proceso de desarrollo particular.

## Slide 3: ESTANDAR IEEE 730
Es una recomendación para elaborar un Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQAP) para los proyectos de desarrollo de software.
Proporciona los requisitos mínimos aceptables para la preparación y el contenido de los planes de aseguramiento de la calidad del software.
Fue escrito para ser utilizado en las fases de desarrollo y mantenimiento del software.

## Slide 4: ESTANDAR IEEE 730
El Plan SQA sirve como guía de las actividades de SQA en el proyecto.
Las actividades principales son:
  Gestión
  Documentación
  Mediciones y revisiones
  Testing
  Informes de problemas y acciones correctivas
  Control de medios de comunicación
  Control de Proveedores
  Gestión de Registros
  Capacitación
  Gestión de riesgos.

## Slide 5: ESTANDAR IEEE 730
Puede afectar a tres grupo:
  El usuario, que puede ser una persona de la misma organización que desarrolla el software y que necesita el producto.
  El proveedor que necesita tener un estándar para planificar y medir.
  El público que son aquellos quienes pueden ser afectados por el uso del software.

## Slide 6: Plan sqa
Delinea el propósito específico y el alcance del plan SQA.
Lista los nombres de los elementos software cubiertos por el plan SQA y el uso de dichos elementos.
Determina la porción del ciclo de vida cubierta por el plan para cada elemento software.
2. Documentos de referencia
Proporciona una lista completa de los documentos referenciados en el plan o utilizados en su elaboración.
1. propósito

## Slide 7: Plan sqa (GESTION)
Describe la estructura organizativa que influye y controla la calidad del software.
Identifica roles y responsabilidades dentro del plan SQA.
Identifica a los responsables de preparar y mantener el plan SQA.
3.1. organización
Describe la porción de ciclo de vida cubierta por el plan SQA, las tareas a desarrollar, los criterios de entrada y salida para cada tarea, las relaciones entre estas tareas y los principales puntos de control planeados.
3.2. tareas

## Slide 8: Plan sqa (GESTION)
Identifica los elementos organizativos específicos responsables de llevar a cabo cada tarea.
3.3. roles y responsabilidades
Proporciona la estimación de recursos y costes gastados en garantía de calidad y en las tareas de control de calidad.
3.4. recursos estimados de garantía de calidad

## Slide 9: Plan sqa (documentación)
Identifica la documentación que dirige el desarrollo, verificación y validación, uso y mantenimiento del software.
Lista los documentos que serán revisados o auditados, así como los criterios de revisión.
4.1. propósito
Para asegurar que la implementación del software satisface los requisitos técnicos, se requiere como mínimo la siguiente documentación:
4.2. requisitos mínimos de documentación
Descripción de requisitos software.
Descripción del diseño del software.
Planes de verificación y validación.
Documentación de usuario.
Informe de resultados de verificación y validación.
Plan de gestión de la configuración software.

## Slide 10: Plan sqa (documentación)
4.3. otra documentación
Plan de proceso de desarrollo
Descripción de estándares de desarrollo de software
Descripción de métodos/procedimientos/herramientas de IS
Plan de gestión del proyecto de software
Plan de mantenimiento
Planes de seguridad del software
Plan de integración del software

## Slide 11: Plan sqa (Estándares, prácticas, convenciones, métricas)
Identifica estándares, prácticas, convenciones, técnicas estadísticas, métricas aplicables al proyecto.
Las medidas se incluirán en las métricas utilizadas y podrían identificarse en un plan de medición independiente.
5.2. contenido
Estándares de documentación, de diseño, de codificación, de comentarios, prácticas y estándares de prueba. Además métricas del producto y proceso de garantía de calidad seleccionada.
5.1. propósito

## Slide 12: Plan sqa (revisiones del software)
Fijar las revisiones del software.
6.2. requisitos mínimos
Revisión de las especificaciones del software, del diseño arquitectónico, del diseño detallado, del plan de verificación y validación, de gestión, del plan de gestión de la configuración software, post-implementación; auditoría de la funcionalidad, física (consistencia y fecha de entrega) y durante el proceso (consistencia del diseño).
6.1. propósito
6.3. otras revisiones y auditorias

## Slide 13: Plan sqa
Identifica todas las pruebas no incluidas en el plan de verificación y validación.
8. Informe de problemas y acción correctiva
Describe las prácticas y procedimientos de informe, seguimiento y resolución de problemas, tanto a nivel producto como proceso.
7. prueba
9. herramientas, técnicas y metodologías

## Slide 14: Plan sqa
Determina los métodos para identificar el medio físico de cada producto software y protegerlo de daños durante el proceso.
11. Control de proveedores
Determina las técnicas para garantizar que el software proporcionado por proveedores externos o código heredado cumple con los requisitos.
10. Control de medios
12. Colección de registros, mantenimiento y conservación
Identifica la documentación que debe conservarse luego de finalizado el proceso. Determina métodos para resguardar la información y tiempos.

## Slide 15: Plan sqa
Identifica las actividades de formación necesarias para satisfacer las necesidades del plan SQA.
14. Gestión de riesgo
Especifica el plan de gestión de riesgo.
13. formación
16. Procedimiento de cambio e historial del plan sqa
Procedimientos de modificación del plan SQA, procedimientos de mantenimiento del historial de cambios, historial de cambios.
15. Glosario

## Slide 16: IEEE 730
Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA)